# 随心记第一阶段必修问题修正方案

## 一、修复自动总结发送状态与订阅状态不一致

### 1. 当前问题

自动总结当前流程：

生成总结
→ 发送飞书消息
→ DeliveryStore 标记 sent
→ 更新 summary subscription 的 last_sent_date

如果消息已经发送成功，但更新 last_sent_date 失败，会出现：

delivery = sent
last_sent_date = 未更新

下一轮 scheduler 仍然认为今天没有发送，继续生成总结；DeliveryStore 又因为状态为 sent 而跳过发送，但不会再次更新 last_sent_date。

结果：

- 每分钟重复生成总结。

- 订阅状态永久无法自行修复。

- 持续浪费 LLM 调用。

### 2. 修正目标

保证以下状态最终一致：

delivery sent
⇔
subscription last_sent_date 已更新

即使程序在中间步骤异常，下一轮 scheduler 也能自动修复。

### 3. 推荐方案：增加状态对账

新增：

summary/reconciliation.py

核心接口：

def reconcile_auto_summary_delivery(
    space_id: str,
    range_key: str,
    sent_date: str,
) -> bool:
    ...

处理逻辑：

生成 auto_summary delivery key
→ 查询 DeliveryStore
    ├─ delivery = sent
    │    ├─ last_sent_date 已是当天 → 无操作
    │    └─ last_sent_date 不是当天 → 补写 last_sent_date
    │
    ├─ delivery = reserved
    │    → 交给 reserved 超时恢复处理
    │
    ├─ delivery = failed
    │    → 允许重新提交
    │
    ├─ delivery = unknown
    │    → 不自动重发，记录告警
    │
    └─ delivery 不存在
         → 正常生成并发送总结

### 4. Scheduler 修改

当前判断：

if sub.last_sent_date == today:
    return False

修改为：

1. 根据 space_id、range_key、today 生成 delivery key
2. 查询 delivery 状态
3. 如果 delivery = sent：
   - 补写 last_sent_date
   - 本轮不再提交 summary task
4. 如果 last_sent_date 已是今天：
   - 本轮跳过
5. 其他情况才提交 summary task

伪代码：

delivery_key = auto_summary_key(
    sub.space_id,
    sub.range_key,
    today,
)

delivery = get_delivery(delivery_key)

if delivery and delivery.status == DELIVERY_SENT:
    if sub.last_sent_date != today:
        mark_summary_sent(sub.space_id, today)
    continue

if sub.last_sent_date == today:
    continue

submit_summary(...)

### 5. 发送流程修改

保留当前顺序：

send message
→ mark delivery sent
→ mark summary sent

原因是发送成功后，delivery 才能作为真实发送证据。

但 mark_summary_sent() 失败时：

- 任务可以标记 failed。

- 不重新发送消息。

- 下一轮 scheduler 通过 reconciliation 补写状态。

### 6. 测试要求

新增：

tests/test_summary_reconciliation.py

测试场景：

#### 场景一：发送和状态更新都成功

期望：

delivery = sent
last_sent_date = today
下一轮不生成总结

#### 场景二：消息发送成功，但订阅更新失败

第一次：

消息发送 1 次
delivery = sent
last_sent_date 未更新

下一轮 scheduler：

不重新生成总结
不重新发送
自动补写 last_sent_date

#### 场景三：delivery 已 sent，程序重启

期望：

scheduler 根据 delivery 补写订阅状态
不重复发送

#### 场景四：delivery unknown

期望：

不自动发送
不更新 last_sent_date
记录 warning

### 7. 验收标准

[ ] 自动总结发送后不会重复生成
[ ] delivery sent 时订阅状态最终能够自动修复
[ ] 状态修复不再次调用 LLM
[ ] 状态修复不再次发送飞书消息
[ ] 程序重启后仍可完成对账

# 二、修复 Delivery reserved 永久卡死

## 1. 当前问题

发送流程会先执行：

reserve delivery
→ 调用飞书发送
→ 更新 sent / failed / unknown

如果程序在 reserve delivery 后、真正发送前崩溃，记录会永久停留在：

status = reserved

当前逻辑禁止再次 reserve 已经处于 reserved 的 delivery。

结果：

- 消息实际没有发送。

- 系统却永久认为正在发送。

- 查询回答、总结或归档提示可能永久丢失。

### 2. 修正目标

将 reserved 改成带有效期的租约，而不是永久锁。

reserved 未过期
→ 认为任务仍在执行

reserved 已过期
→ 认为旧执行器已崩溃
→ 允许重新获取发送权

### 3. 修改 DeliveryRecord

增加字段：

@dataclass
class DeliveryRecord:
    delivery_key: str
    delivery_type: str
    space_id: str
    message_id: str | None
    status: str
    created_at: str
    updated_at: str
    reserved_at: str | None
    lease_expires_at: str | None
    attempt_count: int
    error: str | None

新增配置：

DELIVERY_RESERVATION_TTL_SECONDS = 600

写入：

core/settings.py
.env.example

默认租约时间建议：

10 分钟

### 4. 修改 reserve_delivery()

当前规则：

sent / reserved / unknown
→ 不允许 reserve

修改为：

sent
→ 永远不允许重新发送

unknown
→ 默认不允许自动重新发送

reserved 且未过期
→ 不允许重新发送

reserved 且已过期
→ 允许重新 reserve

failed
→ 允许重新 reserve

不存在
→ 创建新 reservation

伪代码：

def reserve_delivery(...):
    old = get_delivery(delivery_key)
    now = utc_now()

    if old is None:
        return create_reserved(attempt_count=1)

    if old.status == DELIVERY_SENT:
        return None

    if old.status == DELIVERY_UNKNOWN:
        return None

    if old.status == DELIVERY_RESERVED:
        if old.lease_expires_at > now:
            return None

        return replace_with_new_reservation(
            attempt_count=old.attempt_count + 1,
        )

    if old.status == DELIVERY_FAILED:
        return replace_with_new_reservation(
            attempt_count=old.attempt_count + 1,
        )

重新 reserve 时更新：

reserved_at = now
lease_expires_at = now + TTL
updated_at = now
error = null
attempt_count += 1

### 5. 增加启动恢复

新增：

def recover_stale_reserved_deliveries() -> int:
    ...

启动时扫描：

status = reserved
且 lease_expires_at < now

可以有两种处理方案。

推荐方案：

不直接修改为 failed
保留 stale reserved
由下一次 reserve_delivery() 自动接管

同时记录日志：

runtime.delivery_stale_reserved

也可以将其显式改为：

status = failed
error = reservation lease expired

推荐显式改为 failed，便于 /status 和日志观察。

启动流程：

create executor
→ recover_stale_reserved_deliveries()
→ pending drainer
→ summary scheduler
→ Feishu connection

### 6. 发送异常分类

发送结果分为：

#### 明确成功

mark_sent()

#### 明确失败

例如飞书返回明确业务错误：

mark_failed()

以后允许重新 reserve。

#### 结果不确定

例如：

- 请求超时。

- 连接中断。

- 服务端可能已收到，但客户端未收到响应。

处理：

mark_unknown()

unknown 不自动重试，防止重复发送。

### 7. 防止无限重试

增加：

DELIVERY_MAX_ATTEMPTS = 3

规则：

attempt_count >= 3
→ 不再自动 reserve
→ 保持 failed
→ 记录 delivery exhausted 日志

对于自动总结，可以等待人工处理或下一天使用新的 delivery key。

### 8. 测试要求

扩展：

tests/test_delivery_store.py

测试：

#### 场景一：reserved 未过期

第一次 reserve 成功
第二次 reserve 失败

#### 场景二：reserved 已过期

允许重新 reserve
attempt_count + 1
lease_expires_at 更新

#### 场景三：进程崩溃后重启

模拟旧 reserved：

reserved_at = 20 分钟前
lease_expires_at = 10 分钟前

启动恢复后：

status = failed
后续可以重新 reserve

#### 场景四：sent 不允许重新 reserve

无论多久：

sent 永远跳过

#### 场景五：unknown 不允许自动重发

reserve_delivery() 返回 None

#### 场景六：超过最大尝试次数

不再 reserve
记录 exhausted

### 9. 验收标准

[ ] reserved 不会永久卡死
[ ] 未过期 reservation 不会被其他任务抢占
[ ] 过期 reservation 可以被安全恢复
[ ] sent 永远不会重复发送
[ ] unknown 不会自动重复发送
[ ] failed 可以有限重试
[ ] 尝试次数达到上限后停止自动重试
[ ] 启动时可以识别并处理 stale reserved

# 三、建议修改文件

core/settings.py
.env.example

runtime/delivery_store.py
runtime/executor.py

summary/scheduler.py
summary/subscription.py
summary/reconciliation.py

bot/feishu_bot.py

tests/test_delivery_store.py
tests/test_summary_delivery.py
tests/test_summary_reconciliation.py

# 四、实施顺序

F1：给 DeliveryRecord 增加租约和尝试次数
F2：实现 stale reserved 判断和恢复
F3：增加 delivery 最大尝试次数
F4：实现自动总结 delivery/subscription 对账
F5：修改 scheduler 提交前检查 delivery
F6：补齐重启、异常和状态修复测试
F7：同步 README 与 DESIGN

# 五、最终验收

两项都完成后：

[ ] 自动总结发送成功后，即使状态更新失败也能自动对账
[ ] 对账过程不重复生成总结
[ ] 对账过程不重复发送消息
[ ] reserved 状态具有超时时间
[ ] 进程崩溃后 stale reserved 可以恢复
[ ] sent 和 unknown 不会被自动重复发送
[ ] failed 只进行有限次数重试
[ ] 所有新增测试通过

完成这两项后，第一阶段代码可以正式封板并进入 Memory V2。